муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 81»

660050, г. Красноярск, пер. Маяковского,9 факс, тел.260-50-27

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ № 81

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Рогова

«24*» февраля 2016г.*

**План мероприятий по обеспечению доступности зданий и услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | | | |
| не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется асфальтовое покрытие, плавный спуск для колясок. | Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2017 -2020 год | - | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.  Срок выполнения - 2017 – 2020 год |
| 2. | Вход (входы) в здание | - | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2016 год.  Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения – 2017-2020 год. | Монтаж пандусов,  установка плавных доводчиков.  Установка пандуса (центральный вход лето 2016 год) | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.  Срок выполнения - 2017 – 2020 год |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | - | Увеличение проемов дверных проходов,  ликвидация порогов.  При наличии финансирования – 2018-2020 год  Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2016 год.  На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2016 год.  Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2020 год | Установка поручней на путях следования.  При наличии финансирования – 2018-2020 год | - |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов.  При наличии финансирования – 2018-2020 год.  Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2020 год | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.  При наличии финансирования – 2018-2020 год. | Подъем на второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | - | Увеличение проемов дверных проходов.  При наличии финансирования - -2020 год.  Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения – 2018-2020 год. | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.  При наличии финансирования – 2018-2020 год. | - |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте. | Капитальный ремонт электропроводки  При наличии финансирования  2017 – 2020 год | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.  При наличии финансирования – 2018-2020 год. | - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | Асфальтирование дороги.  При наличии финансирования 2016-2020 год. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2016-2020 год. | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом. |